**Proz – Projeto Integrador – Grupo 02**

Relatório da Sprint II

14/09/2023: Foi feito a divisão das páginas na qual cada membro do grupo ficou responsável pelo desenvolvimento, debatemos também sobre a inclusão de uma outra tela de pedido confirmado no projeto.

15/09/2023: Jeferson iniciou o desenvolvimento da index.html, página na qual ficou responsável.

16/09/2023: Elvis iniciou o desenvolvimento da página contato.html, página na qual ficou responsável.

17/09/2023: Danillo iniciou o desenvolvimento da página sobre.html, página na qual ficou responsável, e todos os membros enviaram arquivos de imagem para poder implementar na página.

18/09/2023: Discutimos sobre qual logo utilizar nas páginas.

19/09/2023: Fomos avisados pelo Braulio sobre a desistência do curso e tendo que sair da equipe pois o mesmo conseguiu uma vaga na área, e a página que ele era responsável dividimos a responsabilidade da mesma para desenvolvê-la.

19/09/2023: Diego iniciou o desenvolvimento da página pedidos e pedido confirmado na qual ficou responsável.

20/09/2023: Realizamos ajustes em todas as páginas para padronizar header, footer entre outros ajustes para a apresentação da Sprint II.