**Proz – Projeto Integrador – Grupo 02**

**Integrantes:** Danillo, Diego, Elvis e Jeferson.

**Relatório da Sprint 4**

29/10/2023 – Elvis - Criação de uma nova página que ficará como a nova index, porém com o objetivo de ser uma introdução ao projeto Koffie, e também utilizando Javascript.

31/10/2023 – Elvis – Ajustes na página index.html para adicionar efeitos de digitação, barra de carregamento.

03/11/2023 – Elvis inicia o desenvolvimento da página contato com Javascript.

03/11/2023 – Diego inicia o desenvolvimento das páginas pedido e pedido confirmado utilizando Javascript.

03/11/2023 – Danillo inicia o desenvolvimento da página sobre utilizando Javascript.

\*Implementado modal na página de pedido para confirmação e finalização do pedido

\*Implementado na página de menu para que o preço seja atualizado ao mudar a quantidade

04/11/2023 – Diego – Aplicando a lógica na página de produtos, para capturar quantidade quando clicar no carrinho. Ajustes também na responsividade da página de pedido, arredondando os campos dos forms da página de pedido e alinhamento de alguns itens.

05/11/2023 – Elvis – Ajustes na página index.html para adicionar botão de redirecionamento para a página principal do projeto.

05/11/2023 – Jeferson renomeia a antiga página index para home porém se mantendo como a página principal do projeto.

05/11/2023 – Jeferson inicia o desenvolvimento das páginas home e produtos utilizando Javascript.

09/11/2023 – Diego – Finalização das páginas de pedido e pedido confirmado, ajustes no Javascript das duas e também no CSS. Adição de mensagem de erro no formulário com Javascript.

10/11/2023 – Diego – Adição de animação CSS na tela de pedido confirmado.

11/11/2023 – Elvis - Ajustes na validação do formulário da página contato.html.

12/11/2023 – Elvis – \*Ajustes na validação do formulário da página contato.html

\*Implementação de uma janela de confirmação ao enviar o formulário da página contato.

\*Implementação de um carrossel na página home.html

13/11/2023 – Danillo:

\* Implementado na tela de login validação quando o campo está vazio com o obrigatório, e mensagem de autenticação inválida

\*Implementação pra fechar a modal de login ao clicar fora

\*Implementado na página de menu para não aceitar zero nem manualmente nem pelo botão de mais e menos.

\*Ajustado a largura do container no arquivo global.css

\*Ajustado a foto da página sobre.

\*Implementado na página de Confirmação de Pedido para limpar a sessão ao finalizar o pedido.